# Projet Fullstack

## Contexte :

Conception libre en équipe de 3 personnes minimum d’une API backend et son mini Frontend

Contrainte technique nécessitant une capacité d’appropriation rapide d’une technologie : 
L’architecture doit inclure un cluster Kafka, un ou plusieurs communications via des topics devront êre implémentées

Sujet libre, thème : Plateforme de référencement de jeux-vidéos

Technologies Backend : Java, Spring-Boot, Kafka
Technologies de Front : libres (MVP attendu)

Outillage : DevOps, Docker

Votre contact : 
David THIBAU
david.thibau@gmail.com

## Déroulé du projet et points de walidation:

Journée de lancement : Jeudi 19 Février

Présentation projet, constitution des groupes, échanges questions/réponses

1er Milestone 26 Février :

- Mise en place plateforme DevOps

- Document de conception incluant :

  - User Stories

  - Techno et architecture identifiées

  - Planning des sprints

Livrable : 
Le documentation de conception

2nd Milestone : 27 Mars

- Revue de code,

- Amélioration pipeline CI/CD

- Définition des environnements d’intégration et de production

Livrable : MVP fonctionnel

- Dépôt Git,

- Documentation de démarrage/installation de l’application

Release et Soutenance 24 Avril

- Présentation :

  - Preuve du respect des spécifications : Couverture des Tests >= 70%

  - Pipeline CI/CD complète

  - Dimensionnement de l’environnement de production

  - Release 1.0 stocké dans un artefact repository

  - Démonstration de la 1.0 en condiftion de production

## Exemple d’attendus fonctionnels (MVP) :

Gestion d’un catalogue de jeux-vidéos
Fonctionnalités minimales attendues :

- Liste des jeux

- Détail d’un jeu

- Création / modification / suppression (au moins création + liste)

- Différents mode d’alimentation du catalogue par partenaire externe

- Recherche ou filtrage simple (ex : genre, année)

### Sécurité (niveau attendu) :

Validation des entrées (DTO + contraintes)
Gestion d’erreurs cohérente (codes HTTP, messages, exceptions)
Mesure de sécurité simple (au choix) :

- Protection des endpoints d’écriture (auth simple / clé API / configuration Spring Security), ou

- Justification d’un périmètre volontairement non authentifié, avec mesures minimales (ex: limitation, séparation des routes)

Un audit de sécurité doit être passé avec un agent dont le rôle “expert sénior en sécurité” aura été au préalable défini.

## Ressources à mobiliser :

- Justifications techniques (choix, compromis, limites)

- Découpage du projet (couches / modules / packages)

- Documents de conception (architecture, modèle de données, flux Kafka)

- Mobilisation de nouvelles connaissances (Spring Boot, Kafka, Docker, front)

- Conception (API, DTO, erreurs, persistance)

- Respect d’une architecture cohérente et maintenable

- Capacité à travailler en équipe (organisation, conventions, revues)

- Définition des priorités (MVP, jalons, arbitrages)

- Définition des tests à mettre en place (stratégie et périmètre)

- S’intégrer dans une chaîne de production (CI simple, exécution automatique)

- Capacité à tenir des délais (planning, “done”, stabilisation)

### DevOps (simple) :

Code source sous Git (main + branches de feature)
 Pipeline CI à chaque push/PR incluant au minimum :

- Build

- Exécution des tests

- Rapport de couverture
 Containerisation :

- Pckaging sous forme d’images docker

- docker-compose pour exécuter la stack complète en environnement CI, tests d’intégration ou e2e
 Monitoring :

- Endpoint de santé (ex : Actuator /health)

- Logs lisibles et exploitables
Documentation technique

- README permettant un lancement “from scratch” (pré-requis, run, tests, démo)

## Livrables attendus :

- Code source sous Git

- Projet fonctionnel (backend + preuve Kafka + mini frontend)

- Documents de conception et d’analyse (format court)

- Documentation Swagger / OpenAPI

- Tests unitaires

- Tests d’intégration (au minimum sur API/service ou persistance)

- Test e2e (si frontend) ou scénario bout-en-bout reproductible

- Rapports de couverture de tests

- Configuration CI (GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins)

- Images Docker + docker-compose

- Démo et présentation

## Compétences mobilisées

### Intermédiaires

Gérer
 Anticiper un risque à l’échelle d’une solution informatique à taille humaine

Piloter
 S’investir dans la vie d’un projet à taille humaine

Concevoir
 S’inscrire dans une démarche de conception visant à proposer des solutions nouvelles évaluables

Produire
 Produire des solutions informatiques distribuées, répondant à des besoins techniques spécifiés et garanties par des protocoles de tests

### Compétent

Produire
 Industrialiser une solution informatique : automatiser, déployer, maintenir, documenter

Concevoir
 Intégrer une solution dans son écosystème en garantissant sa pérennité

Formaliser
 Rechercher la validation client par le biais d’une analyse multi-dimensionnelle (fonctionnel, technique, risques, exploitation)

Piloter
 Porter la responsabilité collective d’un projet, tout au long de son cycle de vie

## Évaluation APC

### Cohérence globale :

Sujet cohérent avec l’APC : situation réaliste, livrables observables, articulation conception → production → industrialisation
L’intégration Kafka ajoute une dimension “distribution” pertinente au niveau de compétence “Produire”
L’ajout DevOps minimal rend crédible la compétence “Industrialiser” au niveau attendu

### Points de vigilance :

Risque de dérive de périmètre lié au Front “libre” : nécessité d’un MVP explicitement limité
Sécurité à cadrer au niveau “minimum attendu” pour éviter une exigence floue
Kafka à évaluer sur preuves (flux démontré, message structuré, documentation courte), pas niquement sur présence de dépendances

### Preuves attendues

Code + fonctionnement démontrable (API + Kafka)
Traces de pilotage (issues, commits, PR/MR, conventions)
Tests + couverture (qualité mesurée)
Reproductibilité (CI + Docker + README)
Conception justifiée (documents courts, décisions, limites)

## Grille d’évaluation

## Niveaux :

1 – Insuffisant : incomplet / non fonctionnel / non démontrable

2 – Fragile : fonctionne partiellement, qualité/justification limitée

3 – Satisfaisant : répond au besoin, cohérent, reproductible

4 – Excellent : robuste, propre, bien industrialisé, choix assumés

## Produire – Solution distribuée testée (REST + Kafka)

1 : API incomplète, Kafka absent/non démontré, pas de tests.

2 : API OK partiellement, Kafka présent mais fragile, peu de tests.

3 : API fonctionnelle, Kafka démontré, tests pertinents.

4 : API + Kafka robustes, cas limites gérés, tests solides.

## Concevoir – Architecture et pérennité

1 : pas d’architecture claire, dette forte.

2 : architecture simple mais incohérente ou non justifiée.

3 : architecture claire (couches/modules), décisions justifiées.

4 : conception propre, évolutive, décisions argumentées + limites.

## Piloter – Travail d’équipe et cycle de vie

1 : pas d’organisation, contributions non traçables.

2 : organisation minimale, peu de revues, priorités floues.

3 : issues/PR/MR, revues, jalons respectés, priorités explicites.

4 : pilotage fluide, arbitrages tracés, amélioration continue.

## Industrialiser – CI + Docker + documentation

1 : pas de CI, lancement non reproductible.

2 : CI ou Docker partiel, README incomplet.

3 : CI complète (build+tests+coverage), docker-compose OK, README clair.

4 : industrialisation propre + bonus (qualité statique, versioning, etc.).

## Gérer / Anticiper – Risques (solution à taille humaine)

1 : risques ignorés, blocages non gérés.

2 : risques cités mais parades faibles.

3 : risques identifiés + parades réalistes (Kafka, planning, intégration).

4 : gestion proactive, décisions de réduction de scope pertinentes.